КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛЕБЯЖЬЕВСКИЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛЕБЯЖЬЕВСКОГО  ПОССОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 апреля  2013 года  № 53

р.п. Лебяжье

Об утверждении муниципальной адресной программы

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов

на территории Лебяжьевского поссовета в 2013 году»

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 г. №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в целях получения финансовой поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных домов из средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства,  руководствуясь  Уставом  Лебяжьевского поссовета Лебяжьевского района Курганской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить  муниципальную  адресную  программу   «Проведение  капитального ремонта многоквартирных домов  на территории Лебяжьевского поссовета в 2013 году» согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Контроль за  выполнением  постановления возложить на заместителя Главы Администрации Лебяжьевского поссовета по  вопросам  ЖКХ и благоустройства                     Яковчука М.Н.

3. Постановление вступает в силу с момента  подписания.

Глава Лебяжьевского поссовета                                                             А.А. МЕНЬЩИКОВ

Исп. Бурцева Т.Н.

Тел: 9-17-12

Приложение к постановлению

Администрации Лебяжьевского поссовета

от «19» апреля 2013 года № 53

«Об утверждении муниципальной адресной программы

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов

на территории Лебяжьевского поссовета в 2013 году»

Муниципальная адресная программа

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов

на территории Лебяжьевского поссовета

в 2013 году

р.п. Лебяжье

2013 год

### Содержание:

Паспорт программы											3

Введение												5

1. Характеристика проблемы									5

2. Основные цели и задачи программы								5

3. Стоимость реализации и объем долевого финансирования программы 			5

4. Размер предельной стоимости проведения капитального ремонта				6

5. Сроки реализации Программы 									6

6. Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту

в  2013 году												6

7. Планируемые показатели выполнения Программы						6

8. Обоснование объема долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов										6

Приложения

ПАСПОРТ

муниципальной адресной программы

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Лебяжьевского поссовета в 2013 году»

| Наименование Программы | Муниципальная адресная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Лебяжьевского поссовета в 2013 году» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | - Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Фонд) |
| Муниципальный заказчик Программы Уполномоченный орган Лебяжьевского района | - Администрация Лебяжьевского поссовета Лебяжьевского района Курганской области - Администрация Лебяжьевского района Курганской области |
| Основные разработчики Программы | - Отдел строительства и ЖКХ Администрации Лебяжьевского района; - Администрация Лебяжьевского поссовета Лебяжьевского района Курганской области |
| Цели и задачи Программы | Основными целями Программы являются: - финансовая поддержка проведения капитального ремонта многоквартирных домов, собственники в которых самостоятельно выбрали способ управления многоквартирным домом и приняли решение о проведении капитального ремонта; - формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом; - улучшение условий проживания граждан. Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: -организация активной агитационно-разъяснительной работы с населением; -разработка и проведение публичных процедур отбора участников программ; -обеспечение высокой степени готовности собственников помещений в многоквартирных домах к проведению капитального ремонта; -использование эффективных технических решений при проведении капитального ремонта и внедрение ресурсосберегающих технологий. |
| Сроки и этапы реализации Программы | - 2013 год: отрабатываются организационные и финансовые механизмы; готовится нормативная база; выполняется капитальный ремонт многоквартирных домов |
| Основные мероприятия Программы | Выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов: - ремонт внутридомовых инженерных систем: электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения; - ремонт крыш; - ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах; - утепление и ремонт фасадов; - установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, холодной воды, электрической энергии); - проведение энергетического обследования. |
| Исполнители Программы | - Администрация Лебяжьевского поссовета Лебяжьевского района Курганской области; - Товарищества собственников жилья (далее – ТСЖ); |
| Объем и источники финансирования Программы | - суммарный объем финансирования Программы на 2013 год составляет 21 656 701 рубль, из них: - средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 11 567 709 рублей; - средства областного бюджета– 3 420 241 рубль; - средства местного бюджета– 3 420 245 рублей; - средства собственников помещений в МКД – 3 248 506 рублей. |
| Планируемые показатели выполнения Программы | - реализация Программы позволит: провести работы по капитальному ремонту элементов многоквартирных домов общей площадью – 6768,8.кв. м.; произвести ремонт: крыш – 4930,0 кв.м; утепление и ремонт фасадов - 5017,0 кв.м; осуществить работы, направленные на снижение износа многоквартирных домов; обеспечить безопасные и комфортные условия проживания граждан; увеличить сроки эксплуатации жилищного фонда; повысить надежность систем жизнеобеспечения. |
| Срок действия Программы | Программа действует до 31 декабря 2013 года |

Введение

Муниципальная адресная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Лебяжьевского поссовета в 2013 году»  разработана в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

Основными целями Программы являются:

·        создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

·        повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства;

·        формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом;

·        внедрение ресурсосберегающих технологий.

Программа определяет условия и принципы предоставления финансовой поддержки для проведения капитального ремонта многоквартирных домов, собственники в которых самостоятельно выбрали способ управления многоквартирным домом и приняли решение о проведении капитального ремонта.

1. Характеристика проблемы

Кризисное состояние жилищно-коммунального комплекса, обусловленное его неудовлетворительным финансово-экономическим состоянием, высокой затратностью, отсутствием стимулов снижения издержек на производство жилищно-коммунальных услуг, низкой платежеспособностью населения, неразвитостью конкурентной среды, привело, как следствие, к высокой степени износа основных фондов. Это относится и к техническому состоянию многоквартирных домов, большая часть которых до последнего времени находилась на балансе и обслуживании муниципальных жилищных организаций. Следствием высокого износа основных фондов жилого сектора является также низкое качество жилищно-коммунальных услуг, не соответствующее требованиям потребителей.

2. Основные цели и задачи программы

Основными целями Программы являются:

- финансовая поддержка проведения капитального ремонта многоквартирных домов, собственники в которых самостоятельно выбрали способ управления многоквартирным домом и приняли решение о проведении капитального ремонта;

- формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом;

- улучшение условий проживания граждан.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

- организация активной агитационно-разъяснительной работы с населением;

- разработка и проведение публичных процедур отбора участников программ;

- обеспечение высокой степени готовности собственников помещений в многоквартирных домах к проведению капитального ремонта;

-использование эффективных технических решений при проведении капитального ремонта и внедрение ресурсосберегающих технологий.

3. Стоимость реализации и объем долевого финансирования программы

Финансовые средства для капитального ремонта многоквартирных домов на территории Лебяжьевского поссовета в 2013 году составляют 21 656 701 рубль и формируются за счет бюджетов всех уровней. Распределение финансовых средств по источникам финансирования приведены в   таблице 1.

Таблица 1 - Распределение финансовых средств по источникам финансирования

| Год | Всего финансовых средств, руб. | в том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | средства Фонда, руб. | средства областного бюджета, руб. | средства местного бюджета, руб. | средства ТСЖ |
| 2013 | 21 656 701 | 11 567 709 | 3 420 241 | 3 420 245 | 3 248 506 |

4. Размер предельной стоимости проведения капитального ремонта.

Предельный размер стоимости капитального ремонта на 1 кв.м на территории Лебяжьевского поссовета составляет  4700 руб., включая НДС.

5. Сроки реализации Программы

Начало реализации – май 2013 года.

Окончание реализации – декабрь 2013 года.

6. Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту

в 2013 году

В программу на 2013 год включены 8 многоквартирных дома (приложение 1), где проживает 226 человек. Общая площадь МКД составляет 6768,8 кв. м, в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан – 5892,6 кв. м.

7. Планируемые показатели выполнения Программы

Эффективность реализации Программы и использования бюджетных средств обеспечивается за счет:

1        контроля за целевым использованием бюджетных средств;

2        прозрачности механизма распределения и расходования бюджетных средств;

3    привлечения внебюджетных средств, для проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

Эффективность реализации Программы оценивается по следующим направлениям:

1   Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт. Увеличение объемов проведения капитального ремонта многоквартирных домов;

2       Объем финансирования проведения капитального ремонта;

3       Изменение структуры управления жилищным фондом.

Планируемые показатели выполнения адресной программы приведены в Приложении 2.

8. Обоснование объема  долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов

Общий объем финансирования расходов на проведение капитального ремонта  в МКД для целей реализации Программы складывается из объема финансирования предназначенного для комплексного ремонта многоквартирных домов, а именно:

- ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения;

- ремонт крыш;

- ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;

- утепление и ремонт фасадов;

- установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, холодной воды, электрической энергии);

- проведение энергетического обследования;

- разработка проектно-сметной документации (приложение 3).

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

к  муниципальной адресной программе

«Проведение  капитального ремонта многоквартирных домов

на территории Лебяжьевского поссовета в 2013 году»

| Перечень многоквартирных домов |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | вид ремонта | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  | всего: | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Итого по Лебяжьевскому поссовету Лебяжьевского района | Х | Х | Х | Х | Х | 6768,8 | 6306,2 | 5892,6 | 226 | Х | 21 656 701 | 11 567 709 | 3 420 242 | 3 420 241 | 3 248 509 | 3434 | 4700 | 11.2013 г. |
| 1 | р.п. Лебяжье, ул. Пушкина, 29 | 1973 | - | кирпичный | 3 | 2 | 1253,0 | 1164,8 | 1164,8 | 42 | комп | 2 932 988 | 1 566 626 | 463 207 | 463 206 | 439 949 | 2518 | 2800 | 11.2013 г |
| 2 | р.п. Лебяжье, ул. Лукияновская, 49 | 1963 | - | блочный | 3 | 3 | 1643,1 | 1532,4 | 1389,7 | 48 | комп | 4 913 998 | 2 624 762 | 776 067 | 776 069 | 737 100 | 3207 | 3500 | 11.2013 г |
| 3 | р.п. Лебяжье, ул. Лукияновская, 45 | 1972 | - | кирпичный | 2 | 2 | 771,4 | 729,2 | 694,5 | 37 | комп | 2 640 581 | 1 410 440 | 417 027 | 417 026 | 396 088 | 3621 | 3900 | 11.2013 г |
| 4 | р.п. Лебяжье, ул. Кирова, 14 | 1972 | - | кирпичный | 2 | 2 | 798,6 | 741,7 | 682,4 | 27 | комп | 2 905 504 | 1 551 946 | 458 865 | 458 867 | 435 826 | 3917 | 4200 | 11.2013 г |
| 5 | р.п. Лебяжье, ул. Первомайская, 12 | 1971 | - | кирпичный | 2 | 2 | 784,8 | 723,0 | 723,0 | 24 | комп | 2 882 996 | 1 539 923 | 455 312 | 455 311 | 432 450 | 3988 | 4300 | 11.2013 г |
| 6 | р.п. Лебяжье, ул. Пушкина, 13 | 1966 | - | блочный | 2 | 2 | 699,8 | 650,8 | 512,6 | 19 | комп | 2 868 649 | 1 532 260 | 453 046 | 453 045 | 430 298 | 4408 | 4700 | 11.2013 г |
| 7 | р.п. Лебяжье, ул. Рабочая, 25 | 1973 | - | кирпичный | 2 | 2 | 818,1 | 764,3 | 725,6 | 29 | комп | 2 511 985 | 1 341 752 | 396 718 | 396 717 | 376 798 | 3287 | 3500 | 11.2013 г |

Приложение 2

к  муниципальной адресной программе

«Проведение  капитального ремонта многоквартирных домов

на территории Лебяжьевского поссовета в 2013 году»

Планируемые показатели выполнения адресной программы

по проведению капитального ремонта многоквартирных домов

| № п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: |
|  |  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого по Лебяжьевскому поссовету Лебяжьевского района | 6768,8 | 226 |  |  |  | 7 | 7 |  |  |  | 21656701 | 21656701 |
| 1 | р.п. Лебяжье, ул. Пушкина, 29 | 1253,0 | 42 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2932988 | 2932988 |
| 2 | р.п. Лебяжье, ул. Лукияновская, 49 | 1643,1 | 48 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 4913998 | 4913998 |
| 3 | р.п. Лебяжье, ул. Лукияновская, 45 | 771,4 | 37 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2640581 | 2640581 |
| 4 | р.п. Лебяжье, ул. Кирова, 14 | 798,6 | 27 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2905504 | 2905504 |
| 5 | р.п. Лебяжье, ул. Первомайская, 12 | 784,8 | 24 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2882996 | 2882996 |
| 6 | р.п. Лебяжье, ул. Пушкина, 13 | 699,8 | 19 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2868649 | 2868649 |
| 7 | р.п. Лебяжье, ул. Рабочая, 25 | 818,1 | 29 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2511985 | 2511985 |

Приложение 3

к  муниципальной адресной программе

«Проведение  капитального ремонта многоквартирных домов

на территории Лебяжьевского поссовета в 2013 году»

| Реестр многоквартирных домов по видам ремонта |
| --- |
| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | ремонт внутридомовых инженерных систем | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт подвальных помещений | утепление и ремонт фасадов | ремонт фундаментов | Энергетическое обследование дома |
|  |  | руб. | руб. | руб. | кв.м. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Итого по Лебяжьевскому поссовету Лебяжьевского района | 21656701 | 5279318 | 545309 | 4930 | 10824090 |  |  | 2901,6 | 1105666 | 5017 | 3720643 |  |  | 181675 |
| 1 | р.п. Лебяжье, ул. Пушкина, 29 | 2932988 | 487249 | 0 | 720,0 | 1675865 |  |  | 417,6 | 478775 | 889,0 | 265064 |  |  | 26035 |
| 2 | р.п. Лебяжье, ул. Лукияновская, 49 | 4913998 | 1256623 | 0 | 920,0 | 2247773 |  |  | 547,7 | 81190 | 1173,0 | 1286652 |  |  | 41760 |
| 3 | р.п. Лебяжье, ул. Лукияновская, 45 | 2640581 | 932290 | 0 | 670,0 | 1267772 |  |  | 385,7 | 53717 | 596,0 | 364362 |  |  | 22440 |
| 4 | р.п. Лебяжье, ул. Кирова, 14 | 2905504 | 956213 | 177899 | 670,0 | 1221360 |  |  | 399,3 | 86296 | 598,0 | 439046 |  |  | 24690 |
| 5 | р.п. Лебяжье, ул. Первомайская, 12 | 2882996 | 240947 | 0 | 670,0 | 1666523 |  |  | 392,4 | 159312 | 622,0 | 791714 |  |  | 24500 |
| 6 | р.п. Лебяжье, ул. Пушкина, 13 | 2868649 | 997403 | 174564 | 610,0 | 1198352 |  |  | 349,9 | 87953 | 539,0 | 389477 |  |  | 20900 |
| 7 | р.п. Лебяжье, ул. Рабочая, 25 | 2511985 | 408593 | 192846 | 670,0 | 1546445 |  |  | 409,0 | 158423 | 600,0 | 184328 |  |  | 21350 |

Глава Лебяжьевского поссовета                                                                   А.А. МЕНЬЩИКОВ