КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛЕБЯЖЬЕВСКИЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛЕБЯЖЬЕВСКОГО  ПОССОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  28 марта  2013 года № 42

р.п. Лебяжье

О внесении изменений в постановление Администрации Лебяжьевского поссовета от 28.09.2012 г. №185 «Об утверждении целевой программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Лебяжьевского поссовета

на период 2013-2015 годы»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 21.07.2007 г.  № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»,  от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях решения проблемы обеспечения жильем граждан, проживающих в ветхих и аварийных жилых помещениях,  расположенных на территории Лебяжьевского поссовета,  руководствуясь  Уставом  Лебяжьевского поссовета Лебяжьевского района Курганской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести  в  постановление  Администрации  Лебяжьевского поссовета от 28.09.2012 г. №185 «Об утверждении целевой программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Лебяжьевского поссовета на период 2013-2015 годы»  изменения, изложив приложение   в  новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением  настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Лебяжьевского поссовета по социальным вопросам

В.П. Феоктистова.

Глава Лебяжьевского поссовета                                                             А.А. МЕНЬЩИКОВ

Исп. Бурцева Т.Н.

Тел: 9-17-12

Приложение к постановлению

Администрации Лебяжьевского поссовета

от «28»  марта  2013 года  № 34

«О внесении  изменений   в постановление  Администрации

Лебяжьевского поссовета от 28.09.2012г. №185

«Об утверждении целевой программы «Переселение граждан

из ветхого и аварийного жилищного фонда Лебяжьевского

поссовета на период 2013-2015 годы»

Приложение  к постановлению

Администрации Лебяжьевского поссовета

от «28» сентября 2012 года № 185

«Об утверждении целевой программы «Переселение граждан

из ветхого и аварийного жилищного фонда Лебяжьевского

поссовета на период 2013-2015 годы»

ПАСПОРТ

целевой программы

«Переселение граждан из  ветхого и аварийного  жилищного  фонда Лебяжьевского поссовета на период 2013-2015 годы»

| Наименование программы | Целевая программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Лебяжьевского поссовета на период 2013-2015 годы». |
| --- | --- |
| Разработчик и исполнитель программы | Администрация Лебяжьевского поссовета |
| Цели и задачи программы | Основные цели программы: - обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных до 2008 года не пригодными для проживания; - ликвидация до 2015 года включительно существующего ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда. Задачами программы являются: - подготовка условий для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда; - обеспечение граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, иным жильем, отвечающим требованиям действующего законодательства РФ; - снос ветхих и аварийных домов. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | - количество семей, переселенных из ветхого и аварийного жилищного фонда; - количество квадратных метров общей площади отселенных жилых помещений в ветхих и аварийных домах; |
| Сроки и этапы реализации программы | Реализация программы рассчитана на 2013-2015 годы в 3 этапа в том числе: 1 этап - 2013 год; 2 этап – 2014 год; 3 этап – 2015 год. |
| Объемы финансирования | Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программы, составит 3465,5 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты программы | Переселение семей из ветхого и аварийного жилищного фонда. Улучшение внешнего облика улиц Лебяжьевского поссовета |

I. Характеристика проблемы

Основной задачей программы является улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилищном фонде, не отвечающем установленным санитарным и техническим требованиям.

Одна из главных проблем жилищного фонда - это его старение. В настоящее время складывается непростая ситуация с ветхим и аварийным жилищным фондом. Муниципальный жилищный фонд Лебяжьевского поссовета в основном находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Дефицит средств, выделяемых из бюджетов всех уровней на содержание и ремонт жилищного фонда, приводит к его ускоренному старению и обветшанию.

Процесс ликвидации непригодного жилья протекает медленно. Значительная часть жилищного фонда в Лебяжьевском поссовете не удовлетворяет потребности населения не только по размерам, но и по своим качественным характеристикам.

Граждане, проживая в ветхом и аварийном жилищном фонде, подвергаются опасности. Ветхий и аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик территории Лебяжьевского поссовета.

Проживающие в ветхих и аварийных домах граждане в основном не в состоянии самостоятельно обеспечить себя и свои семьи жильем удовлетворительного качества. В этой связи необходима муниципальная целевая программа, позволяющая использовать средства бюджета Лебяжьевского поссовета  для решения обозначенной проблемы.

Программа должна обеспечить выполнение обязательств по реализации жилищных прав граждан, проживающих в жилищном фонде, не отвечающем установленным санитарным и техническим требованиям.

Во исполнение указанных обязательств необходимо обеспечить гражданам предоставление жилых помещений, размеры и качество которых определяются исходя из установленных государственных гарантий перед гражданами. Ключевая проблема в решении задачи ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда обеспечение бюджетными финансовыми средствами. На период до 2015 года необходимо обеспечить переселение 89 человек  из аварийного и ветхого жилищного фонда Лебяжьевского поссовета.

II. Основные  цели  и  задачи программы

Основными  целями программы являются:

- обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных не пригодными для  проживания;

-  ликвидация в Лебяжьевском поссовете  до 2015 года включительно существующего ветхого и аварийного  жилищного фонда, признанного таковым до 2008 года.

Для достижения основных  целей необходимо решить следующие задачи:

- формирование реестра ветхих и аварийных жилых помещений, расположенных на территории Лебяжьевского поссовета;

- отселение  семей из ветхого и аварийного жилищного фонда;

- снос  ветхих и аварийных домов.

Целевая программа «Переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Лебяжьевского поссовета на период 2013-2015 годы» предусматривает комплекс мероприятий, который должен быть проведен в течение трех лет до 2015 года.

За период действия Программы планируется отселить и снести 17 домов ветхого и аварийного  жилищного фонда.

III. Перечень программных мероприятий

В соответствии с поставленными целями и задачами реализация программы включает в себя работу по следующим направлениям:

1. Формирование реестра ветхих и аварийных жилых помещений.

Администрацией Лебяжьевского поссовета  составляется сводный реестр ветхих и аварийных жилых помещений, признанных таковыми до 2008 года,  уточняется объем таких жилых помещений с указанием численности проживающих в нем граждан.

С целью переселения граждан из ветхого и аварийного жилья определяются объемы финансирования, формируется перечень конкретных жилых домов.

2. Разработка механизма улучшения жилищных условий переселяемых граждан.

Для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда возможно предоставление им жилой площади, размеры и качество которой определяются исходя из установленных государственных гарантий перед гражданами.

3. Приобретение в муниципальную собственность Лебяжьевского поссовета жилых помещений в количестве, достаточном для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.

4. Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.

5.Работы по сносу ветхого и аварийного жилищного фонда с зачисткой и планировкой освобождаемой территории.

IV. Объемы и источники финансовых затрат

Финансовое обеспечение программы осуществляется за счет бюджета Лебяжьевского поссовета. Объемы ассигнований подлежат ежегодному уточнению, исходя из финансовых возможностей на очередной финансовый год.

Таблица 1

Необходимые объемы финансирования мероприятий целевой программы по годам

|  | 2013 год | 2014год | 2015год | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подлежит переселению граждан из ветхого и аварийного жил.фонда (чел.) | 48 | 41 | 0 | 89 |
| Общая площадь сносимого ветхого и аварийного жилья (кв.м.) | 950,7 | 784,3 | 0 | 1735,0 |
| Объемы финансирования (тыс.руб.) | на переселение из ветхого и аварийного жилищного фонда | 1375,5 | 464,4 | 0 | 1839,9 |
|  | на снос ветхого и аварийного жилищного фонда | 53 | 53 | 0 | 106 |

V. Прогноз ожидаемых  социально-экономических результатов

реализации программы

В соответствии с целью  целевой программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в качестве интегральной оценки эффективности будет рассматриваться количество граждан, переселенных из ветхого и аварийного жилищного фонда.

По окончании программы на конец 2015 года из ветхого и аварийного фонда должно быть переселено 89 человек, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, признанном таковым до 2008 года. Реализация программы обеспечит выполнение государственных обязательств перед гражданами, проживающими в условиях, не пригодных для проживания.

Таблица 2

Перечень многоквартирных домов, признанных до 1 января 2008 года аварийными

| № п/п | Адрес жилого помещения | Общая площадь жилого помещения | Количество проживающих |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Игнатьевска, 35, р.п. Лебяжье | 70,8 | 2 |
| 2 | Кирова, 20, р.п. Лебяжье | 56,4 | 3 |
| 3 | Пушкина, 8, р.п. Лебяжье | 112,1 | 7 |
| 4 | Северная, 3, р.п. Лебяжье | 117,2 | 6 |
| 5 | Северная, 7, р.п. Лебяжье | 61,8 | 5 |
| 6 | Советская, 46, р.п. Лебяжье | 52,9 | 2 |
| 7 | Спортивная, 14, р.п. Лебяжье | 76,8 | 3 |
| 8 | Северная, 9, р.п. Лебяжье | 61,2 | 7 |
| 9 | Матросова, 8, р.п. Лебяжье | 91,7 | 1 |
| 10 | Пионерская, 57, р.п. Лебяжье | 75,0 | 4 |
| 11 | Мира, 8, р.п. Лебяжье | 85,1 | 5 |
| 12 | Матросова, 6, р.п. Лебяжье | 89,7 | 3 |
| 13 | Кирова, 22, р.п. Лебяжье | 72,0 | 3 |
| 14 | Кирова, 3, р.п. Лебяжье | 113,2 | 7 |
| 15 | Кооперативная, 2, р.п. Лебяжье | 78,7 | 4 |
| 16 | Первомайская, 7, р.п. Лебяжье | 100,9 | 4 |
| 17 | Суворова, 7, р.п. Лебяжье | 419,5 | 23 |

Заместитель Главы Администрации

Лебяжьевского поссовета по

социальным вопросам                                                                             В.П. ФЕОКТИСТОВ