Информация

по выполнению Решения Лебяжьевской  районной Думы от 28.12. 2004 года №25 «О целевой программе Лебяжьевского района Курганской области «Пожарная  безопасность образовательных учреждений

на 2005-2015 гг.»

В Лебяжьевском районе функционирует 27 образовательных учреждений (17 - школ; 8- д/садов; 2 –учреждения дополнительного образования). На данный момент в 12 образовательных учреждениях (Лебяжьевской, Баксарской, Арлагульской, Лисьевской, Лопатинской, Налимовской, Черемушинской, Хуторской, Плосковской, Прилогинской, Елошанской и Перволебяжьевской школах) установлены системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре, что составляет 44% от общей потребности.

В исполнение  Решения Лебяжьевской  районной Думы «О целевой программе Лебяжьевского района Курганской области «Пожарная  безопасность образовательных учреждений на 2005-2015 гг.» в Лебяжьевском районе за 2009 год была проведена следующая работа:

- Осуществлен монтаж пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре в следующих образовательных учреждениях: Черемушкинской СОШ, Плосковской СОШ, Перволебяжьевской СОШ, Хуторской СОШ, Прилогинской СОШ и Елошанской СОШ. На эти цели по программе было запланировано 420 тысяч рублей на два объекта, а фактически освоено 789 тысяч рублей, из которых 689 тысяч рублей из областного бюджета, 100 тысяч рублей из местного бюджета.

- Осуществлена пропитка огнезащитным раствором обрешетки кровли чердачных помещений в следующих образовательных учреждениях: Плосковской СОШ, Хуторской СОШ, Нижнеголовинской ООШ, Налимовской СОШ, Лопатинской СОШ, Баксарской СОШ и Елошанской СОШ. На эти цели по программе было запланировано 30 тысяч рублей на два объекта, а фактически освоено 221 тысяч рублей, из которых 221 тысяч рублей из областного бюджета.

- Проведен ремонт и частичная замена электропроводки в следующих образовательных учреждениях: Лебяжьевская СОШ, Лопатинская СОШ, Плосковская СОШ. На эти цели по программе было запланировано 20 тысяч рублей, а фактически освоено 91 тысяча рублей, из которых 91 тысяча рублей из областного бюджета.

- Проведено обучение руководителей и ответственных лиц  по противопожарной безопасности в образовательных учреждениях. На эти цели израсходовано 26 тысяча рублей, финансирование осуществлялось из местного бюджета.

- Заключен договор по обслуживанию пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре. На эти цели израсходовано 32 тысячи рублей, финансирование осуществлялось из местного бюджета.

Работы, запланированные на 2009 год, выполнены в полном объеме. Общая сумма расходов на выполнение  программы «Пожарная безопасность ОУ на 2005-2015 гг.» в 2009 году составила 1159 тысяч рублей.

Предполагаемый объем работ по выполнению программы на 2010 год

| №№ | ОУ | Предполагаемые работы | Необходимые средства (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МДОУ «Детский сад «Ладушки» | Монтаж автоматической пожарной сигнализации | 150000 |
| 2 | МОУ «Дубровинская ООШ» | Монтаж автоматической пожарной сигнализации | 150000 |
| 3 | МОУ Менщиковская ООШ | Монтаж автоматической пожарной сигнализации | 100000 |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 5000 |
|  |  | Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций | 20000 |
| 4 | МОУ «Лопатинская СОШ» СП МОУ «Песьяновская НОШ» | Монтаж автоматической пожарной сигнализации | 75000 |
| 5 | МОУ «Баксарская ООШ» | Вынос котельной из здания школы | 450000 |
| 6 | МОУ «Елошанская СОШ» | Монтаж автоматической пожарной сигнализации | 150000 |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 10000 |
| 7 | Все ОУ | Обучение персонала | 40000 |
|  | ИТОГО |  | 1150000 |